**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**постановление**

**01.03.2024 № 2 с. Долгово**

Об организации мероприятий по защите

населения и территорий Долговского сельсовета

Новичихинского района Алтайского края

от возможных чрезвычайных ситуаций в

период весеннего половодья 2024г

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с целью снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и территорий, устойчивого функционирования объектов экономики Новичихинского района в период весеннего половодья 2024 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Долговского сельсовета Новичихинского района Алтайского края в период весеннего половодья 2024г (приложение № 1).

2. Утвердить паводковую комиссию Администрации Долговского сельсовета по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья . Включить в состав комиссии руководителей всех форм собственности (по согласованию).(приложение № 2)

- в срок до 15.03.2024г обследовать мостовые переезды, пешеходные переходы и водопропускные сооружения, принять меры по их очистке от снега, кустарника, остатков растительности;

- в срок до 20.03.2024г организовать очистку от снега естественных и искусственных водостоков, своевременно произвести скол наледи и освободить водостоки от возможных заторов из снега во всех населенных пунктах сельских поселений;

- совместно с руководителями организаций и учреждений, не зависимо от правовой формы собственности, организовать работу аварийных бригад, спланировать работу специальной техники по предназначению в период обильного снеготаяния (по согласованию);

-принять меры по предупреждению размыва кладбищ, скотомогильников и площадок временного хранения твердых бытовых отходов;

- совместно с руководителями организаций, обеспечивающих питьевой водой население МО организовать и провести необходимые работы по очистке от снега, герметизации водозаборных скважин и колодцев (по согласованию);

- активизировать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности весеннего половодья и мерах безопасности в этот период, особое внимание уделить вопросу нахождения людей на водных объектах;

- совместно с отделом по делам ГОЧСиМР Администрации района определить и подготовить места на случай необходимой эвакуации населения и материальных ценностей, спланировать мероприятия по всестороннему обеспечению пострадавшего населения, созданию условий для его временного проживания, уточнить количество планируемого к отселению населения, довести данным гражданам памятки по действиям в случае подтопления;

- на водоемах района с 25.03.2024 г. запретить выход граждан на лед водоемов, а так же подледный лов рыбы.

6. Контроль за работой паводковой комиссии и выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Секретарь Администрации сельсовета Л.Г. Леухина

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации сельсовета

от «01» марта 2024 г № 2

П Л А Н

основных организационно-технических и профилактических мероприятий

по защите населения и территорий Долговского сельсовета Новичихинского района Алтайского края от возможных чрезвычайных ситуациях в период весеннего половодья 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые мероприятия | Дата  проведения | Ответственный |
| 1 | Организовать работу паводковой комиссии в составе КЧСиПБ Администрации района в период подготовки и во время прохождения паводка 2024г | С 1 марта до окончания паводка | Глава сельсовета, **отдел по делам ГОЧСиМР**Администрации района |
| 2 | Уточнить и откорректировать разделы плана действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, связанных с паводком, в том числе привлекаемые силы и средства, места эвакуациии. | До 01.03.2024 | Глава сельсовета |
| 3 | * очистить водопропускные трубы на муниципальных автодорогах от наледи и снега; | До 20.03.2024 | Глава сельсовета |
| 4 | организовать круглосуточный мониторинг за наполняемостью прудов водой | До 20.03.2024– далее постоянно в течение паводка | Глава сельсовета |
| 5 | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение паводковых мероприятий, проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ. | До 01.03.2024 | Глава сельсоветов, отдел по делам ГОЧСиМР Администрации района |
| 6 | Провести необходимые работы по герметизации и очистке от снега скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, создать запасы химреактивов для обеспечения надежной работы водопроводных сооружений. Выполнить ревизию запорной аппаратуры водопроводных колодцев и водоразборных колонок для исключения попадания внешних вод в водопроводные сети. | До 25.03.2024 | МУП «Водсервис» (Рощик С.А.) – по согласованию |
| 7 | Определить и подготовить места на случай необходимой эвакуации населения и материальных ценностей из подтапливаемых территорий. Определить порядок эвакуации населения, создания условий для временного проживания, снабжения населения продовольствием. | До 15.03.2024 | Глава сельсоветов, эвакуационная комиссия района |
| 8 | Организовать и определить порядок сбора, анализа и представления информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке к паводковому периоду, при угрозе и возникновении ЧС | С 01.03.2024 – на время прохождения паводка | Глава сельсовета |
| 9 | Организовать разъяснительную работу с населением через СМИ о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период. | С 01.03.2024, в течение паводка | Глава сельсовета , депутаты |
| 10 | На водоемах МО запретить выход граждан на лед, а так же подледный лов рыбы. | С 25.03.2024 | Глава сельсовета |
| 11 | Провести разъяснительные беседы с учащимися и родителями в общеобразовательным учреждении а по вопросу опасного нахождения на льду водоемов в весенний период | До 10.03.2024 | Директор МКОУ |
| 12 | Обеспечить готовности системы оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации | В течении всего периода весеннего паводка | Глава сельсовета |

Приложение № 2

Паводковая комиссия Администрации Долговского сельсовета по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2024 г.

1. Пеньков А. Д. глава сельсовета

2. Леухина Л.Г. секретарь Администрации сельсовета

3. Нижник В.Н. директор ООО «Верный путь» по согласованию

4. Косенков Д.А. директор ООО «Рубикон» по согласованию

5.Раззамазова Л.В. директор МКОУ « Долговская СОШ» по согласованию

6. Литвиненко Н.А. зав ФАП по согласованию